|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de Início | Data de Conclusão |
| 1ª versão do documento | Ana, Diellen, Juliana |  | 19/09/2016 |
| Revisão do documento |  |  | 13/10/2016 |
| Início do 3º capítulo | Ana |  | 26/10/2016 |
| Revisão do 3º capítulo | Ana |  | 30/10/2016 |
| Caso de Uso 1,2 e 9 | Ana Carolina |  | 19/11/2016 |
| Caso de Uso 7 | Juliana |  | 19/11/2016 |
| Caso de Uso 5 | Diéllen |  | 19/11/2016 |
| Caso de Uso 8 | Vinicius |  | 18/11/2016 |
| Caso de Uso 6 | Patrick |  | 18/11/2016 |
| Caso de Uso 3 e 4 | Gabriel |  | 21/11/2016 |
| Protótipos de Telas 3° semestre | Diellen |  | 20/11/2016 |
| Entrega Final 3° semestre | Grupo |  | 24/11/2016 |
| Correção documento requisitos | Ana |  | 11/4/17 |
| Correção parcial do documento de requisitos | Ana |  | 13/04/17 |
| Diagramas de casos de uso | Ana e Diellen |  | 26/05/2017 |
| Diagrama de classe | Ana e Patrick |  | 09/05/2017 |
| Protótipos de tela | Patrick |  | 26/05/2017 |
| Diagrama de sequência | Diellen |  | 14/06/2017 |
| Diagrama de Atividade | Juliana |  | 14/06/2017 |
| Modelo Relacional | Vinicius |  | 10/06/2017 |
| Entrega Final 4° semestre | Grupo |  | 22/06/2017 |
| HibernateUtil | Patrick |  | 05/10/2017 |
| Agenda | Patrick |  | 27/10/2017 |
| Consultorio | Patrick |  | 05/10/2017 |
| Dentista | Patrick |  | 27/10/2017 |
| Funcionario | Patrick |  | 27/10/2017 |
| Orcamento | Patrick | 11/11/2017 | 12/11/2017 |
| Paciente | Patrick |  | 27/10/2017 |
| Pagamento | Patrick |  | 22/11/2017 |
| Prontuario | Patrick |  | 22/11/2017 |
| Responsável | Vinicius |  | 18/11/2017 |
| Usuario | Patrick |  | 05/10/2017 |
| Style.css | Patrick |  | 12/09/2017 |
| Formatação de Campo | Ana | 21/10/2017 | 21/10/2017 |
| Relatório de Pagamento | Ana |  | 05/11/2017 |
| Relatório da Agenda | Ana |  | 05/11/2017 |
| Fórmula de responsáveis | Vinicius |  | 18/11/2017 |
| Try/catch | Gabriel |  | 21/10/2017 |
| Retirar Loop Serviços | Patrick |  | 06/11/2017 |
| Fazer Busca Paciente | Ana e Patrick | 12/11/2017 | 17/11/2017 |
| Fazer Busca Usuário | Ana e Patrick | 12/11/2017 | 17/11/2017 |
| Fazer Busca Serviço | Ana e Patrick | 12/11/2017 | 17/11/2017 |
| Manual do usuário | Ana | 28/09/2017 |  |
| Correção diagrama de atividade | Juliana | 10/09/2017 | 25/09/2017 |
| Correção diagrama de sequência | Diellen | 10/09/2017 | 29/09/2017 |
| Correção Modelo Relacional | Vinicius e Gabriel | 02/09/2017 | 15/09/2017 |
| Revisão Geral do Documento | Ana |  |  |